## Slide 1: M.A.P
19032087 최병준

## Slide 2: M.A.P 목차
1. 개요 및 소개
2. 구현 계획
3. 현재 진행단계

## Slide 3: 1. 개요 및 소개
개요 : 2003년 위젯 스튜디오에서 출시한 ‘메이플스토리‘를 유니티를 통해 구현하는 것을 목표로 함.
개발 목표 기간 : 24년 1월 이내
사용 프로그램 : UNITY, WzComparer, GitHub
리소스 출처 : 메이플스토리 클라이언트 데이터 추출 (Base.wz)

## Slide 4: 2. 구현 계획
1. 캐릭터
2. 맵
3. UI
4. 보스
5. 세이브 및 로드

## Slide 5: 캐릭터 구현 계획
1) 이동 및 점프
2) 플레이어 카메라
3) 기초 스테이터스 구현 및 레벨에 따른 능력치 설정
4) 장비 장착 및 해제에 맞춰 캐릭터 렌더링 및 능력치 부여
5) 플레이어 스킬

## Slide 6: 맵 구현 계획
1) 마을 (캐릭터의 기본적인 기능 및 스킬을 테스트하기 위한 공간)
2) 보스 맵 (보스 페이즈 별 맵 구현)

## Slide 7: UI 구현 계획
1) 기본 UI (HP,MP, EXP바)
2) 캐릭터 스테이터스 창
3) 캐릭터 장비 창
4) 인벤토리
5) 스킬 트리
6) 환경 설정

## Slide 8: 보스 구현 계획
1) 보스 페이즈 별 렌더링
2) 보스 페이즈 별 스킬 구현
3) 기믹 구현

## Slide 9: 세이브 및 로드 구현 계획
1) 캐릭터 장비, 능력치, 레벨, 위치
- 캐릭터가 장착한 장비, 인벤토리, 현재 레벨과 투자한 스텟, 스킬 레벨,
마지막 위치에 대한 정보 값을 JSON을 이용하여 세이브 및 로드
2) 보스 체력 및 공격 패턴의 데미지
  - 보스의 페이즈 별 체력, 보스 공격 스킬의 데미지 값을 JSON을 이용한 세이브 및 로드

## Slide 10: 3. 현재 진행 상황
1. 캐릭터
2. 맵
3. UI
4. 보스
5. 세이브 및 로드

## Slide 11: 캐릭터 구현 진행 상황 (1)
1) 이동, 점프, 공격
- 좌우 방향키에 따라 Translate를 이용하여 이동 (우측 이동시 flipx를 이용한 좌우 렌더링)
- velocity를 사용하여 캐릭터 점프 및 애니메이션 구현
- 키 입력이 일정시간 동안 없을 경우 스탠드 애니메이션 구현 및 자동 회복
- Ctrl를 입력 받아 1~3번의 공격 모션 중 한 개의 랜덤 애니메이션 출력
- Collider2D를 활용하여 히트박스 구현, 히트박스내에 몬스터가 있으면 데미지 연산 및 출력
- Coroutine을 활용하여 캐릭터 공격 속도에 따른 다음 기본 공격간의 딜레이 구성

## Slide 12: 캐릭터 구현 진행 상황 (2)
2) 플레이어 카메라
- 플레이어 메인 카메라, 게임 커서 변경
3) 기초 스테이터스 구현 및 레벨에 따른 능력치 설정
- ScriptableObject를 활용하여 플레이어 클래스를 만들어 기초 스텟 구현 및 스텟 관리
4) 장비 장착 및 해제에 맞춰 캐릭터 렌더링 및 능력치 부여
- 구현 예정
5) 플레이어 스킬
- 구현 예정

## Slide 13: 맵 구현 진행 상황
1) 마을 (캐릭터의 기본적인 기능 및 스킬을 테스트하기 위한 공간)
- Tilemap을 활용하여 기초적인 맵 구성
- 캐릭터의 부딪힘과 공격등을 활용하기 위한 테스트 몬스터 구현
- 매달리기 등 다양한 모션을 보여주기 위한 오브젝트 구현 예정
2) 보스 맵 (보스 페이즈 별 맵 구현)
- 구현 예정

## Slide 14: UI 구현 진행 상황 (1)
1) 기본 UI (HP,MP, EXP바)
- ScriptableObject로 만든 플레이어 클래스의 데이터를 기반으로 캐릭터의 현재 레벨, 이름,
현재 HP,MP 및 최대 HP,MP 와 현재 경험치와 레벨업에 필요한 경험치를 보여주기 위한 UI 구현
2) 캐릭터 스테이터스 창
- 캐릭터가 보유한 모든 능력치를 시각적으로 보여주고 레벨에 따른 AP를 부여 및 투자하여
스테이터스 레벨을 올릴 수 있고 직업에 따른 자동분배 기능 구현
3) 캐릭터 장비 창
- 캐릭터가 착용할 수 있는 총 25개의 슬롯 구현, 인벤토리에서 우클릭 시 장비의 부위에 따라
착용되도록 구현
- 이미 캐릭터가 입고 있는 장비가 있는 경우 인벤토리의 장비와 교체하도록 구현

## Slide 15: UI 구현 진행 상황 (2)
4) 인벤토리
- 캐릭터가 보유중인 재화 및 아이템을 보여주도록 구현
- IDragHandler와 같은 인터페이스를 통해 슬롯의 이동 및 해당 아이템과의 자리 교체 구현
- 우클릭을 통해 아이템 유형에 따라 소비 및 장착 되도록 구현
5) 스킬 트리
- 캐릭터의 레벨에 따른 전직차수별 스킬레벨 투자 및 데미지를 시각적으로 보여주기위한 스킬트리 구현 예정
6) 환경 설정
- 게임의 해상도, 소리, 데미지 출력량, 캐릭터 이펙트의 출력범위 등 구현 예정

## Slide 16: 보스 구현 진행 상황
1) 보스 페이즈 별 렌더링
- 보스의 페이즈에 따라 외형 변화 및 레벨 변화 구현 예정
2) 보스 페이즈 별 공격 모션 구현
- 페이즈에 따라 보스가 플레이어를 어떻게 공격할지에 대한 보스 AI를 구현 예정
3) 기믹 구현
- 일정시간 동안만 캐릭터의 체력회복 가능, 게이지 수급에 따라 기믹 구현 예정

## Slide 17: 5. 세이브 및 로드 구현 진행 상황
1) 캐릭터 장비, 능력치, 레벨, 위치
- 캐릭터가 장착한 장비, 인벤토리, 현재 레벨과 투자한 스텟, 스킬 레벨,
마지막 위치에 대한 정보 값을 JSON을 이용하여 세이브 및 로드 구현 예정
2) 보스 체력 및 공격 패턴의 데미지
  - 보스의 페이즈 별 체력, 보스 공격 스킬의 데미지 값을 JSON을 이용한 세이브 및 로드 구현 예정

## Slide 18: 남은 작업 우선 순위
1) 캐릭터
- 장비 장착 및 해제에 맞춰 캐릭터 렌더링 및 능력치 부여 (1)
- 플레이어 스킬 (2)
2) 맵
- 보스 맵 (보스 페이즈 별 맵 구현) (6)
3) UI
- 스킬 트리 (7)
- 환경 설정 (10)
4) 보스
- 보스 페이즈 별 렌더링 (3)
- 보스 페이즈 별 공격 모션 구현 (4)
- 기믹 구현 (5)
5) 세이브 및 로드
- 캐릭터 장비, 능력치, 레벨, 위치 (8)
- 보스 체력 및 공격 패턴의 데미지 (9)